TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

|  | TÊN ĐỀ TÀI | Xây dựng hệ thống thu thập và phân tích thông minh phản hồi của sinh viên về học phần đã học |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SINH VIÊN THỰC HIỆN | - Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Duy - MSSV: 110123081 - Điện thoại: 076 299 0875 - Email: nguyenthithuyduy24032005@gmail.com - Mã lớp: DA23TTB |  |  |
|  | GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN | - Họ và tên: Nguyễn Nhứt Lam - Học hàm, học vị: Tiến sĩ |  |  |
|  | KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT |  |  |  |
| Tuần; Thời gian (từ ngày... đến ngày ...); Nội dung, công việc thực hiện; Kết quả dự kiến. Từ 19/10/2026 đến ngày 25/10/2026; Khảo sát tài liệu, phân tích yêu cầu; xác định các chức năng của hệ thống; thiết kế kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu.; Hoàn thành yêu cầu, sơ đồ hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu.. Từ 09/11/2026 đến ngày 15/11/2026; Xây dựng cơ sở dữ liệu; phát triển Backend, các API phục vụ quản lý người dùng, học phần và phản hồi; xây dựng các chức năng Frontend cơ bản.; Hoàn thành cơ sở dữ liệu, Backend và các chức năng giao diện chính.. Từ 30/11/2026 đến ngày 06/12/2026; Thu thập và tiền xử lý dữ liệu phản hồi; xây dựng mô hình NLP/Machine Learning; huấn luyện và đánh giá mô hình bằng các chỉ số Accuracy, Precision, Recall và F1-score.; Hoàn thành dữ liệu xử lý và mô hình phân tích phản hồi.. Từ 21/12/2026 đến ngày 27/12/2026; Tích hợp mô hình vào hệ thống; hoàn thiện Dashboard thống kê và phân tích; kiểm thử toàn bộ hệ thống, sửa lỗi và viết báo cáo.; Hoàn thành hệ thống, Dashboard, kiểm thử và quyển báo cáo.. |
|  | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN |  |  |  |
| Tuần; Thời gian (từ ngày... đến ngày ...); Công việc theo kế hoạch; Kết quả thực hiện; Kế hoạch tiếp theo. Từ 19/10/2026 đến ngày 25/10/2026; - Phân tích được yêu cầu của hệ thống - Xác định được các chức năng - Xác định cơ sở dữ liệu của hệ thống; Hoàn thành việc phân tích xác định được các yêu cầu, các chức năng của hệ thống, các trang giao diện cần có, các bảng của cơ sở dữ liệu.; Vẽ các mô hình cơ sở dữ liệu cần thiết, làm một phần backend của hệ thống và một số chức trang giao diện cơ cần thiết, viết quyển báo cáo chương 1 và chương 2. |
|  | KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT |  |  |  |
| - Khó khăn: - Đề xuất: |  |  |  |  |
|  |  |  | Vĩnh Long, ngày ... tháng ... năm ... Sinh viên thực hiện (Ký, họ và tên) |